CARTA CONVITE Nº 003/2013

Processo 008/2013

ANEXO III

### MINUTA DE CONTRATO

### PROJETO – CONSTRUÇÃO FASE FINAL DO PRÉDIO DE SALAS DE AULAS II

CARTA CONVITE Nº 003/2013

Processo 008/2013

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de prestação de serviços que celebram entre si, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM, e a Empresa.............., na forma abaixo:

Aos xx dias do mês de xx do ano de dois mil e treze, o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM, sob o CNPJ de Nº 03.119.820/0001-95, localizado a Estrada do Bexiga, nº 2584, Bairro Fonte Boa, Tefé/AM, supervisionado pelo MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI, neste ato representado pelo Sra. Selma Santos de Freitas, CPF de nº 268.272.202-49,  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CONTRATADA, CNPJ de n.º XXXXXXXXXXX, representada XXXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com os termos da Carta Convite supracitada, sujeitando-se as normas da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como ao presente instrumento, firmado em 03 (três) vias de igual forma e teor.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Fase final referente à construção de um Prédio Institucional de Salas de Aula II, que está sendo executado no terreno do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, situado em Tefé – AM, com fornecimento de material e mão de obra, com 280 m2 de área de construção.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA

2.1 - A entrega dos serviços contratados será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do Termo de Início do Serviço, podendo ser prorrogada, através de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes e observada a legislação vigente, assim como as disposições do presente contrato. A vigência do presente contrato será de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da assinatura do mesmo, podendo também ser prorrogado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 - O valor do presente Contrato tem por base os valores cotados, pela CONTRATADA, no processo licitatório, sem reajustamento, conforme determina a Lei 9.069/95 e legislação posterior, incluídos todos os encargos decorrentes do pessoal empregado e do material utilizado, incluindo os de natureza fiscal e trabalhista. O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA pela execução dos serviços o valor global de R$ xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento das parcelas será realizado até o décimo dia subsequente a apresentação das respectivas Notas Fiscais, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Medição dos serviços executados;

b) Matrícula da Obra;

c) Cópia da GFIP com informações referentes a obra;

d) Protocolo de envio da GFIP;

e) Folha de pagamento específica da obra;

f) Documento de arrecadação identificado com a matrícula CEI da obra;

g) Comprovantes de recolhimento do ISSQN, FGTS e GPS autenticados;

h) Folha de pagamento com comprovante de pagamento do pessoal empregado, com os serviços devidos até a data da apresentação da fatura;

i) Declaração firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estão contabilizados e CECORGFIP, quando solicitado, devidamente atestadas e recebidas pela Comissão de Obras.

4.2 - Quando do pagamento o IDSM fará a verificação dos documentos que comprovem o recolhimento das obrigações fiscais e trabalhistas sobre os serviços prestados.

4.3 - Havendo erro na fatura ou recusa da aceitação dos serviços pela fiscalização, a mesma será devolvida à contratada no prazo de 5 (cinco) dias de sua apresentação, juntamente com as informações que motivaram sua rejeição, para as providências saneadoras necessárias, contando-se os prazos estabelecidos para pagamento a partir da data de sua reapresentação, não respondendo o IDSM por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

4.4 - A devolução do documento fiscal não aprovado pela fiscalização em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução dos serviços.

4.5 - No caso de eventual atraso de pagamento motivado exclusivamente pela CONTRATANTE o valor devido será acrescido de atualização financeira – artigo 36, § 4° da IN 02 de 30/04/2009 - sendo que sua apuração será desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a uma taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, equivalente a 6% ao ano, aplicando-se a fórmula abaixo:

I= (TX/1 00)

365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira

TX = Percentual da taxa de juros de mora ANUAL;

EM = Encargos Monetários;

N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1 - O atraso injustificado no início da execução dos serviços ou de suas etapas, nos termos do cronograma físico-financeiro, sujeitará a licitante vencedora à aplicação de multa moratória, no percentual de 0,3% (três por cento) ao dia, calculado sobre o valor total do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos da comunicação oficial.

5.2 - A multa prevista no caput da presente cláusula será calculada considerando-se os dias consecutivos a partir do dia útil imediatamente subsequente ao do vencimento.

5.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o IDSM poderá independentemente da aplicação da multa do caput da presente cláusula e, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, na hipótese de inexecução total ou parcial do objeto contratado, sem motivo justificado para conclusão dos serviços, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos da comunicação oficial;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de recusa injustificada em assinar o termo de contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos da comunicação oficial;

d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o IDSM, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o IDSM, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

5.4 - As multas de que tratam os itens anteriores serão descontadas da garantia, do pagamento eventualmente devido pelo IDSM ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas mediante depósito em conta corrente do IDSM, ou cobrada judicialmente.

5.5 - As multas de que tratam o caput e as alíneas “b” e “c” do § 2º, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais sanções previstas no parágrafo citado, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a serem aplicadas pela Comissão de Acompanhamento da Obra nomeada pelo IDSM.

5.6 - A CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no Item 5.3 desta cláusula, pelos motivos que seguem:

a) pela recusa injustificada em assinar o contrato;

b) pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, aprovado pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO;

c) pela não execução dos serviços, caracterizando-se a falta se a execução não se efetivar dentro do prazo estabelecido na proposta;

d) pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo estabelecido, por escrito, pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, que não poderá ser superior a 5 (cinco) dias, contados da rejeição;

e) pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, no prazo por ela fixado, que não poderá ser superior a 5 dias, contados da rejeição.

f) Pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

5.7 - A partir do 31º dia de atraso na execução dos serviços, considerar-se-á o contrato inexecutado total ou parcialmente, conforme o caso, aplicando-se a regra prevista no art. 77 e seguinte da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

6.1 - A inexecução total ou parcial do objeto poderá ensejar a rescisão do contrato, garantindo-se ao IDSM as prerrogativas constantes dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. Na hipótese da Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93, a licitante vencedora, desde já, reconhece os direitos do IDSM, previstos no artigo 55, inciso IX da mesma lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS

7.1 - Os recursos são os previstos no Art. 109 da Lei 8.666/93 e deverão ser:

a) Datilografados e devidamente fundamentados;

b) Assinados pelo representante legal da licitante;

c) Entregues ao Departamento de Compras e Licitações do IDSM;

d) Os recursos apresentados fora do prazo não serão considerados;

e) Os recursos somente serão aceitos em vias originais e assinados pelo representante legal da firma.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

8.1 - As despesas referentes ao objeto desta CARTA CONVITE correrão por conta de recursos advindos do CONTRATO DE GESTÃO, firmado entre o MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato e na legislação pertinente as seguintes:

a) Cumprir fielmente o contrato, de modo que, no prazo estabelecido, as obras e os serviços sejam entregues inteiramente concluídos e acabados, em perfeitas condições de uso e funcionamento;

b) Observar, na execução das obras e dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina no trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

c) Providenciar, as suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento das obras e serviços, bem com o fornecimento de placa, conforme modelo e formato fornecido pela CONTRATANTE;

e) Fornecer equipamento, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários a instalação e manutenção do canteiro de obras;

f) Fornecer e utilizar, na execução das obras e dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequada, materiais novos e de primeira qualidade;

g) Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, copia dos documentos de quitação;

h) Manter o canteiro de obras e arredores, durante o período de execução da obra, sempre limpo e livre de entulhos, removendo as instalações provisórias da obra, ao seu término;

i) Dar integral cumprimento aos Projetos Básico e Executivo, Cronograma físico- financeiro e anexos, bem como sua proposta e Edital, os quais passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

j) Manter no canteiro de obras cronograma físico-financeiro atualizado, planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas e cópias das medições;

l) Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários de seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato;

m) Apresentar seus empregados devidamente uniformizados, e identificação mediante crachás;

n) Responder, civil e criminalmente, pelos danos, perdas e prejuízos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ações, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, nos locais onde serão executados os serviços;

o) Responsabilizar-se:

o.1) Por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes e ainda por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo da Obra" e a integral Iiquidação de indenização acaso devida a terceiros;·

o.2) Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na forma' da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva da obra;

o.3) Pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, cabendo-Ihe inclusive,·a execução das obras e dos serviços que, não aceitos pela fiscalização devam ser refeitos e, inclusive, substituir o material incorporado aos serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários;

o.4) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas de serviços, encargos sociais, e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a obra; inclusive licenças em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos, se necessária;

o.5) Pela correção dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalização, a CONTRAT ADA terá um prazo de 20 (vinte) dias úteis;

o.6) Manter no canteiro de obras, pela CONTRATADA, cópia dos projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, em pranchas desenhos formato A- 1;

o.7) Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com as alterações por ventura efetuadas durante a execução da obra;

o.8) Refazer os serviços, sem ônus para a CONTRATANTE, caso não atendam as especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

o.9) Providenciar e manter na obra Livro Diário de Obra, onde serão registradas, pelas partes todas as ocorrências julgadas relevantes, devendo este conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e páginas numeradas, sendo que cada página deverá ser composta de três vias de mesma numeração, duas destacáveis para fornecimento as partes e uma fixa;

o.10) Indicar representante, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do Contrato;

o.11) Permitir e facilitar, em seu canteiro, o trabalho de terceiros, autorizados pela CONTRATANTE;

o.12) Manter na direção dos serviços, profissional(s) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que será (ão) seu(s) preposto(s);

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 - Para garantir o cumprimento do contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, observado o cronograma físico-financeiro, o Edital, a proposta e as demais especificações que fazem parte integrante deste contrato;

b) Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os Serviços;

c) Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, a quem compete também anotar no Diário de Obra todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando a quem for necessário para regularizar as faltas aos defeitos observados, submetendo a autoridade competente da CONTRATANTE a que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PÚBLICAÇÃO

11.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Contrato, no Diário Oficial da União, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de sua assinatura, sendo as despesas por si.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1 - Como garantia contratual, a CONTRATADA cauciona a quantia de R$ XXX (XXXXXXXXXXX) equivalente a 10% (dez) do valor contratado, mediante opção descrita no Item 10 do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 - O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo Art. 65, da Lei 8666/93, através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo.

PARÁGRAFO ÚNICO - A simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, exceto quando se tratar de temporais ou períodos excepcionais de chuvas, plenamente comprovados, inclusive através de boletins meteorológicos, e aceitos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

14.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência deste contrato, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório. A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação da habilitação e qualificações em questão, conforme art. 55, inciso XIII da lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Tefé – AM, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas do presente instrumento contratual.

E, assim, por estarem de acordo e mediante a conformidade do presente instrumento, as partes a seguir o firmam em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, devendo 01 (uma) via ser arquivada no Departamento de Compras do CONTRATANTE.

Tefé (AM), xx de xxx de 2013.

____________________________________

Representante Legal

CONTRATANTE

_____________________________________

Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas:

_________________________________

Nome:

CPF:

_______________________________

Nome:

CPF: